KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN AI STUDY HUB

| Thành viên | Phân hệ phụ trách | Chức năng chi tiết phải Code (Frontend & Backend) | Bảng Database quản lý (ERD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Authentication & Admin (Quản lý Thành viên & Bảo mật) | • Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất. • Quên mật khẩu / Cấp lại mật khẩu qua Email. • Chỉnh sửa thông tin cá nhân (Profile, Avatar). • Phân quyền hệ thống: Guest, User, Admin. • Ghi nhật ký thao tác của Admin (Admin_Log). | USER ADMIN ADMIN_LOG REFRESH_TOKEN PASSWORD_RESET GUEST |
| Người 2 | Document Management (Quản lý Kho Tài liệu) | • Xem danh sách tài liệu / Xem chi tiết tài liệu. • Tìm kiếm tài liệu + Lọc theo Môn học (Subject) và Thẻ (Tag). • Thêm thông tin tài liệu mới, Chỉnh sửa thông tin, Xóa tài liệu. • Tự động đếm số lượt xem (view) và lượt tải (download). | DOCUMENT SUBJECT DOCUMENT_TAG |
| Người 3 | Cloud Storage (Lưu trữ Đám mây) | • Kết nối API lưu trữ tệp (AWS S3 / Google Drive / Cloudinary). • Xử lý Upload file lên cloud + Hiển thị thanh tiến trình (%). • Bắt lỗi dung lượng file (size) và định dạng file (type). • Làm tính năng Xem trước tài liệu (Preview file PDF/Ảnh). | CLOUD_FILE |
| Người 4 | AI Chatbot (Trợ lý AI Thông minh) | • Làm giao diện Khung chat (Sinh viên <-> Chatbot AI). • Kết nối API AI (OpenAI / Gemini) để hỏi đáp về nội dung tài liệu. • Xem lại lịch sử các phiên chat cũ (Chat_Session). • Thống kê lượng Token đã sử dụng để kiểm soát chi phí. | CHATBOT_SERVICE CHAT_SESSION CHAT_MESSAGE DOCUMENT_REFERENCE |

🔄 Luồng bàn giao dữ liệu giữa 4 người (Ráp nối hệ thống)

Người 1: cấp mã định danh user_id -> cho cả nhóm để biết ai đang dùng hệ thống.

Người 3: upload file thành công -> trả mã cloud_file_id cho Người 2 để lưu vào thông tin tài liệu.

Người 2: gửi nội dung chữ của tài liệu (DOCUMENT) -> cho Người 4 để nạp làm nguồn dữ liệu (ngữ cảnh) cho AI đọc và trả lời.